Karviná, 11.8.2025

Karviná řeší s Povodím Odry opravu poškozené cyklostezky

V důsledku zvýšených průtoků řeky Olše na konci července došlo v Karviné k poškození části cyklostezky v lokalitě nedaleko rekonstruovaného jezu. Během dvou dnů tady dosahoval průtok řeky hodnoty až 110 m³/s, což způsobilo rozlití vody mimo koryto. Proudící voda poškodila nejen rozestavěné části nového obtoku, ale také zasáhla přilehlou cyklostezku, která je v majetku města Karviné.

„Vzhledem k tomu, že samotná stavba byla v době události před dokončením a pracovalo se na úpravách obtoku, došlo ke stržení části provizorního opevnění. Voda se tak dostala do míst, která měla zůstat mimo zásah. Situaci řešíme s dodavatelem stavby i městem a podnikáme kroky k nápravě,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Aktuálně probíhá geodetické zaměření škod, které bude podkladem pro návrh harmonogramu oprav.

„Do doby zpracování výstupu (nejpozději do 15. srpna) nelze stanovit přesný termín zahájení oprav. Přesto už je nyní jasné, že práce budou rozsáhlé – v místě bude potřeba dosypat a hutnit zeminu až do výšky 7–8 metrů, s důrazem na její kvalitní konsolidaci, aby se předešlo sesedání,“ doplnila Vlčková.

Společně s Povodím Odry hledá Karviná i dočasné řešení, které by cyklistům umožnilo bezpečný průjezd po dobu oprav.

„Chápeme, že je to nepříjemná situace pro všechny, kdo cyklostezku využívají. Přesto je potřeba udělat opravy důkladně a technicky správně. Pokud by se nedodržel správný postup, hrozilo by popraskání nového povrchu. I proto bude v první fázi položena provizorní vozovka ze štěrkodrti, kterou na jaře příštího roku nahradí finální asfaltový povrch,“ říká vedoucí Odboru komunálních služeb karvinského magistrátu Jana Maierová.

Předpokládá se, že práce budou zahájeny v září a potrvají přibližně dva měsíce. Vzhledem k nutným administrativním krokům, například vyjednání náhradní trasy cyklostezky přes zalesněné pozemky, odhaduje město i Povodí Odry dokončení oprav nejdříve koncem roku.

O vývoji budeme veřejnost průběžně informovat.

Monika Danková
tisková mluvčí města Karviné
monika.dankova@karvina.cz

+420731482220

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631  GSM: +420 604 104 608

Email  |   Web  |   Facebook  |   X  |   Instagram  |   Youtube