Karviná, 13.08.2025

Darkovský most se chystá na oslavu století. Karviná ho ladí do krásy

V Karviné právě probíhá oprava historického mostu Sokolovských hrdinů, který letos slaví 100 let. Tato významná technická památka města prochází renovací, aby byla v perfektní kondici na srpnové oslavy svého výročí. Společně s nedávno opravenou kašnou na Masarykově náměstí, která letos slaví dokonce 125 let, budou tyto dvě památky hlavními hvězdami velké slavnosti, která se v Karviné uskuteční 29. srpna.

Práce za zhruba 2 miliony korun zahrnují kompletní očištění betonových povrchů tlakovou vodou, opravy prasklin, vyspravení spár, protikorozní ochranu obnažené výztuže, sjednocující nátěry i částečnou renovaci historického zábradlí. Obnovou prochází také svítidla a další prvky městského mobiliáře.

Práce na mostě probíhají tak, aby co nejméně omezily pohyb lidí. Oprava je rozdělena na dvě části – zatímco na jedné polovině se pracuje a je v obložení lešení, druhá polovina zůstává průchozí. Díky tomuto řešení lidé mohou most bezpečně používat i během oprav. Tento postup je důležitý zejména proto, že most využívají lidé mířící ke Karvinskému moři a zpět.

„Na první polovině mostu už proběhly sanační práce, které zahrnovaly důkladné očištění všech betonových ploch, opravu narušených povrchů a prasklin, protikorozní ochranu výztuže a také renovaci mostního zábradlí. Cílem je nejen vizuální zlepšení, ale hlavně zpomalení degradace způsobené povětrnostními vlivy. Opravy děláme s maximálním ohledem na původní historický charakter mostu,“ uvedl za stavební dozor Stanislav Lupieński.

V tuto chvíli začaly práce na druhé polovině mostu a postup je stejný, dělníci začali důkladnou očistou mostu od nánosů a nečistot pomocí tlakové vody.

Změn se dočká i mobiliář na mostě, aby prostor působil příjemně a bezpečně. Obnovují se svítidla, lavičky i další mobiliář, který bude ladit s architekturou, a přitom splňovat současné požadavky na komfort a funkčnost.

„Protože se jedná o významnou kulturní památkou, vybírali jsme všechny doplňky s maximálním citem, aby harmonicky ladily s jeho architekturou. Zároveň jsme kladli důraz na jejich odolnost, funkčnost a bezpečnost. Jde o veřejný prostor, kde lidé nejen přecházejí, ale také odpočívají, a proto chceme, aby se tu cítili příjemně,“ uvedla Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné.

Oprava mostu navazuje na květnovou rekonstrukci historické kašny na náměstí. Město se rozhodlo obě významné památky důkladně připravit na oslavy jejich výročí.

„V květnu jsme opravili historickou kašnu a teď dokončujeme práce na Darkovském mostu. Jsou to významné dominanty našeho města, a proto chceme, aby byly nejen funkční, ale i krásné – zvlášť teď, kdy se na ně přijdou podívat stovky lidí během oslav jejich výročí. Chceme, aby se návštěvníci měli na co těšit a aby obě památky působily reprezentativně,“ řekl primátor města Karviné Jan Wolf (SOCDEM).

Slavnostní den připadá na pátek 29. srpna. Návštěvníci se mohou těšit na koncert Rádia Blaník, večerní videomapping, tématickou výstavu i pestrý doprovodný program, který připravila Regionální knihovna Karviná.

Monika Danková
tisková mluvčí města Karviné
monika.dankova@karvina.cz

+420731482220

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631  GSM: +420 604 104 608

Email  |   Web  |   Facebook  |   X  |   Instagram  |   Youtube