Karviná 21. července 2026

Proměna lesoparku Dubina pokračuje, práce se nyní soustředí na vodní tok

Proměna lesoparku Dubina v Karviné pokračuje podle plánu. Po přípravě území, obnově tůní a části cest se práce nyní soustředí především na úpravu vodního toku. Rozsáhlý projekt pomůže v území lépe zadržovat vodu, oživí zeleň a nabídne lidem příjemnější prostředí pro odpočinek i aktivní trávení volného času.

„Pracovníci zhotovitelské firmy už dokončili nezbytné kácení dřevin a odstranili křoviny. Obnovili dvě tůně, vybudovali tři retenční valy a původní přístupový chodník do lesoparku dostal nový asfaltový povrch včetně podkladních vrstev,“ popsala ukončené práce vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.

Hotové jsou také podkladní vrstvy chodníků u dětského hřiště. V současné době se práce soustředí na vodní tok.

„Původní přímou trasu vodního toku postupně upravujeme do přirozeně meandrujícího koryta. Těmito úpravami zpomalíme odtok vody a podpoříme její delší retenci v území. V některých místech zároveň zvyšujeme niveletu dna a vybrané úseky břehů zpevňujeme kamennou rovnaninou. Současně připravujeme také části lávek a mobiliáře, které budeme postupně osazovat v dalších etapách. Finální povrch mlatových chodníků přijde na řadu až v závěru stavby, aby se během navazujících prací nepoškodil,“ dodal Lukáš Křižánek, který má realizaci prací v lesoparku Dubina na starosti.

Příroda na provedené změny reaguje téměř okamžitě. Nově vytvořenou průtočnou tůň si za svůj domov vybrala kachna divoká s mláďaty.

„Je to první důkaz toho, že nově vznikající vodní biotop začíná plnit svou ekologickou funkci už v průběhu realizace,“ řekl Křižánek.

I v dalších měsících bude v Dubině pokračovat úprava vodního toku. Počítá se také s vybudováním dvou mokřadů a dalšího retenčního valu. Obnovou projdou čtyři stávající lávky, jednu čeká celková oprava a přibude také jedna nová lávka pro pěší.

„Bourání stávajícího a výstavbu nového mostu v Dubině plánujeme na srpen a září. V této době nebude možné danou trasu využívat,“ upozornil.

V pramenné části toku vznikne pět teras s retenčními valy, na kterých přibudou ovocné stromy.

„Dubina patří k místům, kam lidé rádi chodí na procházky, odpočinout si nebo trávit čas s dětmi. Chceme, aby jim sloužila ještě lépe, ale zároveň si zachovala svůj přírodní charakter. Proměna proto nespočívá jen v nových cestách, lávkách nebo lavičkách. Velkou pozornost věnujeme také vodě a zeleni, aby lesopark dobře fungoval i v době, kdy se potýkáme s větším suchem a výkyvy počasí,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (nestr.).

Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času. Návštěvníci se mohou těšit například na skluzavku, herní prvky s vodou, balanční kameny, lana, houpačky, prolézací krychle, klády nebo lanovou lávku.

Na podzim se počítá také s novou výsadbou. V lesoparku přibude celkem 76 stromů, převážně domácích druhů, z toho 70 listnatých a šest ovocných dřevin. Výsadba se přizpůsobí aktuálním klimatickým podmínkám.

Celkové náklady na proměnu lesoparku Dubina dosahují bezmála 12,5 milionu korun. Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace, která může pokrýt až 85 procent nákladů.

Odkaz na fotogalerii:

https://foto.karvina.cz:5001/?launchApp=SYNO.Foto.AppInstance#/shared_space/folder/439

Tento projekt „Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina“ , 
reg. číslo CZ.10.03.01/00/23_030/0001403, je spolufinancován 
z rozpočtu statutárního města Karviné a zdrojů EU prostřednictvím 
Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

Monika Danková
tisková mluvčí města Karviné
monika.dankova@karvina.cz

+420731482220

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Telefon: +420 596 387 631  GSM: +420 604 104 608

Email  |   Web  |   Facebook  |   X  |   Instagram  |   Youtube