TISKOVÁ ZPRÁVA

Karviná 10. února 2025

POKRAČUJE REKONSTRUKCE KARVINSKÉ POLIKLINIKY

Statutární město Karviná pokračuje v rekonstrukci polikliniky v Karviné-Mizerově. Budovu získalo v lednu 2021 darem od Moravskoslezského kraje. O rok později, v říjnu 2022, zahájilo město rozsáhlou rekonstrukci. Generální opravou prošla střecha, byl zateplen obvodový plášť budovy, došlo na výměnu oken a vnějších dveří. Tyto práce stály 95 milionů korun.

„Účelem těchto oprav bylo snížení a optimalizace energetické náročnosti budovy, čímž došlo také ke zlepšení komfortu vnitřního prostředí pro nájemce a návštěvníky objektu,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM).

V budově polikliniky jsou nainstalovány nové technologie pro řízení a provoz budovy. Jde například o umístění fotovoltaických panelů na střechu budovy a další technické vychytávky. „Jsou to systémy pro monitoring vnitřního prostředí, prašnost, emise oxidu uhličitého a podobně. Nechybí ani venkovní nabíjecí stanice pro elektromobily,“ doplňuje náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).

V současné době na poliklinice probíhají práce, které se týkají výměny a doplnění klimatizačních jednotek včetně potřebné elektroinstalace. Tím se opět zvýší komfort pro nájemce, ale také návštěvníky polikliniky. Náklady na tyto práce jsou 19,9 milionů korun.

Rekonstrukcí by měl v nejbližší době projít rovněž vestibul polikliniky a také serverovna. Připravena je již projektová dokumentace a aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele.

V letošním roce počítáme také se zahájením úprav parkoviště a samotného prostoru před poliklinikou. V této době se dokončuje zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. V přípravě je rovněž projektová dokumentace na změnu původních zákrokových sálů na nové ambulance. S realizací této proměny se počítá do konce tohoto roku.

„Díky modernizaci polikliniky se nám daří přivádět nové lékaře a také lidi pracující ve zdravotnických službách. Připravované úpravy na poliklinice nám umožní nabídnout lékařům, fyzioterapeutům, masérům a dalším lidem ze zdravotnictví nové volné prostory,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM).

| Bc. Lukáš Hudeček |  |
| --- | --- |
| tiskový mluvčí Oddělení Kancelář primátora |  |
| Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné |  |
| Adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát |  |
| Telefon: +420 596 387 631 GSM: +420 604 104 608 |  |
| Email ¦ Web ¦ Facebook ¦ X ¦ Instagram ¦ Youtube |  |